Phần 1

Góp ý

| Bước | Việc làm | Ai cập nhật |
| --- | --- | --- |
| A1. Ghi nhận | Ghi nguyên văn góp ý, nguồn, Sprint vào Bảng góp ý ngay trong Review, trạng thái "Mới". | Thu Hà ghi chép tại buổi họp |
| A2. Làm rõ | Với góp ý chưa đủ thông tin, ghi câu hỏi cần hỏi, người trả lời và hạn. Có trả lời thì chuyển "Đã làm rõ". | Minh Anh (PO) cùng người đưa góp ý, Thu Hà nhắc hạn |
| A3. Liên kết | Gộp góp ý trùng chủ đề, ghi mã PBI liên quan và đánh dấu "chờ xác nhận" hoặc "đã xác nhận". | Developers xác nhận PBI, Minh Anh duyệt |
| A4. Xem xét Backlog | Chỉ góp ý đã làm rõ mới được xem xét. PO ghi quyết định (đưa vào / để sau / không làm) kèm lý do. | Minh Anh (PO) |
| A5. Báo lại | Đầu Review kế tiếp, báo cho người đưa góp ý biết quyết định và lý do. | Minh Anh (PO) |

Improvement

| Bước | Việc làm | Ai cập nhật |
| --- | --- | --- |
| B1. Data / Insight | Đưa dữ kiện (số ngày, số lần, số ca) lên bảng rồi cùng rút ra Insight. | Scrum Team, Thu Hà điều phối |
| B2. Chọn Improvement | Chọn ít (tối đa 2 mới mỗi Sprint). Ghi nhóm theo dõi, ngày kiểm tra và bằng chứng mong đợi. | Scrum Team chọn, Thu Hà ghi |
| B3. Thực hiện | Làm trong Sprint kế tiếp. | Nhóm theo dõi |
| B4. Kiểm tra lại | Đầu Retrospective Sprint sau, đối chiếu bằng chứng và ghi kết quả: Đạt / Một phần / Chưa đạt. | Nhóm theo dõi báo cáo, Thu Hà ghi |
| B5. Quyết định | Đóng (đạt đủ bằng chứng), điều chỉnh (chưa đạt nhưng còn phù hợp) hoặc dừng (không còn phù hợp). Ghi lý do và giữ lịch sử. | Scrum Team cùng quyết định |

Phần 2

Góp ý

| Sprint | Trạng thái | Việc làm rõ / quyết định | PBI liên kết | Cùng chủ đề | Người cập nhật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Cần làm rõ ("chưa rõ ngưỡng") | Câu hỏi: AI "không chắc chắn" nghĩa là dưới ngưỡng nào? Người trả lời: Trưởng nhóm CSKH cùng Developers. Hạn: trước Review Sprint 12. | Không có | (chưa có) | Thu Hà |
| 12 | Vẫn "chưa rõ ngưỡng" | Dữ liệu không ghi nhận có làm rõ hay quyết định. Bảng phải ghi đúng là chưa xử lý, không đổi thành "đã tiếp nhận". | Không có | (chưa có) | Minh Anh |
| 13 | Vẫn "chưa rõ ngưỡng" | Gộp chủ đề với F-13-05 (cùng ý, khác câu chữ). Đề xuất: Review Sprint 14 có Developers mang số liệu tỷ lệ chuyển người theo từng mức tin cậy để PO quyết định. | Chưa có PBI | F-13-05 | Thu Hà |

Improvement

| Sprint | Bằng chứng | Kết quả | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Integration Test đầu tiên ở Ngày 8 (số liệu dẫn tới Improvement) | Tạo mới, Developers theo dõi | Tiếp tục sang Sprint 12 |
| 12 | Integration Test đầu tiên ở Ngày 7 | Chưa đạt (chạy muộn hơn mục tiêu "khi PBI đầu tiên sẵn sàng") | Mở, cần xem lại nguyên nhân |
| 13 | Integration Test đầu tiên ở Ngày 8 | Chưa đạt, lặp lại qua 3 Sprint | Điều chỉnh: tìm lại nguyên nhân gốc (quyền môi trường, điều kiện bắt đầu) rồi sửa hành động. Không gia hạn y nguyên, không đóng. |

Phần 3

Tình huống 1:

• Giữ cả hai góp ý nguyên văn (F-12-11 và F-11-04 / F-13-05), gắn nhãn "mâu thuẫn" và liên kết với nhau.

• PO làm rõ mục tiêu và rủi ro đằng sau mỗi bên. Ví dụ: "90%" là chỉ tiêu hay chỉ là mong muốn giảm thời gian chờ, và mức không chắc chắn nào thì chuyển người.

• Cả hai bên cùng nghe ở một Review để thấy lý do của nhau. PO quyết định thứ tự trong Backlog và nói rõ lý do. Developers chỉ cung cấp số liệu khả thi.

• Góp ý không tự thành cam kết, nên con số 90% không được ghi như mục tiêu của Sprint cho đến khi PO quyết định.

Tình huống 2:

• Góp ý trùng (F-11-04 và F-13-05): giữ cả hai mã và cả hai nguồn. Gộp lại thành một chủ đề và ghi "xuất hiện ở Sprint 11 và 13". Không xóa mã nào. Chủ đề lặp lại là tín hiệu ưu tiên.

• Liên kết "PBI-52?" (F-12-07): giữ nguyên dấu hỏi, đặt trạng thái "chờ xác nhận" và giao Developers xác nhận trước Review kế tiếp.

• Cho đến khi xác nhận, góp ý này không được tính vào số "đã đưa vào xem xét Product Backlog".

Tình huống 3:

• "Đã tiếp nhận" không phải trạng thái. Báo cáo chỉ dùng: Mới, Cần làm rõ, Đã làm rõ, Đã xem xét Backlog (kèm quyết định và lý do). Góp ý chưa làm rõ phải hiện là chưa làm rõ, không sửa số liệu cho đẹp.

• Improvement không đóng vì "quá lâu". Chỉ đóng khi đạt bằng chứng. Nếu không đạt nhưng còn phù hợp thì điều chỉnh, nếu không còn phù hợp thì dừng bằng quyết định minh bạch của Scrum Team, ghi lý do và giữ lịch sử.

• IM-11-02: mở qua ba Sprint vẫn chưa đạt. Không đóng và không gia hạn y nguyên mà điều chỉnh hành động theo nguyên nhân gốc.

• IM-12-04: kênh đã ngừng thí điểm nên không còn gì để theo dõi. Scrum Team (hỏi Gia Huy trước) quyết định dừng, ghi lý do "kênh không còn dùng", ngày quyết định và giữ lịch sử. Không ghi là "đạt".

• IM-13-03: mới kiểm tra một lần, có hai phiên Pairing và thời gian tái hiện giảm. Chưa đủ để đóng, nên giữ mở và kiểm tra lần hai ở Retrospective Sprint 14 bằng cùng số liệu thời gian tái hiện.

• Improvement ghi theo nhóm và theo hành động, không phải chỉ tiêu cá nhân, để mọi người vẫn dám nói thẳng khi một Improvement không hiệu quả.